Приложение № 3

**Перечень основных мероприятий подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»**

| № п/п | Цель, задачи,   основные   мероприятия | Срок  выпол-нения (квартал,   год) | Источники  финансирова-ния | Объемы   финансирования,   тыс. руб. | | | | | | | Показатели (индикаторы)   результативности выполнения   основных мероприятий | | | | | | | Исполнители,  перечень  организаций, участвующих  в реализации основных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015  год | 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | Наименование, ед. изм. | 2015  год | 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель***: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Лоухского муниципального района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1: **Осуществление муниципальной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Лоухского муниципального района по социально значимым маршрутам** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки | 2015-2020  гг. | Всего:  в т.ч.:  МБ | 977,2  977,2 | 160  160 | 75  75 | 47  47 | 150  150 | 170,2  170,2 | 375  375 | Количество получателей субсидии | | | | | | | Администрация ЛМР |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на осуществление полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | 2019-2020  гг. | Всего:  в т.ч.:  МБ | 115  115 |  |  |  |  | 45  45 | 70  70 | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | Администрация ЛМР  Администрация Плотинского СП |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего:  МБ | **1092,2**  **1092,2** | **160**  **160** | **75**  **75** | **47**  **47** | **150**  **150** | **215,2**  **215,2** | **445**  **445** |  | | | | | | | Администрация ЛМР |
| 2 | Задача 2: **Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.1 | Проведение организационно-управленческих мероприятий по функционированию и развитию транспорта (совещания, круглые столы, семинары и пр.) | 2015-2020  гг. | Всего:  в т.ч.:  МБ | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Количество проведенных мероприятий | | | | | | | Администрация ЛМР |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Проведение производственно – технических мероприятий (открытие новых маршрутов, приобретение автотранспорта для открытия новых автомобильных маршрутов, обновление муниципальной техники) | 2015-2020  гг. | Всего:  в т.ч.:  МБ | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Открытие новых маршрутов | | | | | | | Администрация ЛМР |
| ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 2 |  | **Всего  МБ** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |  | | | | | | |  |
|  | **Всего по программе** |  | **Всего:  МБ** | **1092,2**  **1092,2** | **160**  **160** | **75**  **75** | **47**  **47** | **150**  **150** | **215,2**  **215,2** | **445**  **445** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

**Перечень основных мероприятий подпрограммы «Финансовое оздоровление и развитие муниципального сектора экономики»**

| № п/п | Цель, задачи,   основные   мероприятия | Срок  выпол-нения (квартал,   год) | Источники  финансирова-ния | Объемы   финансирования,   тыс. руб. | | | | | | | Показатели (индикаторы)   результативности выполнения   основных мероприятий | | | | | | | Исполнители,  перечень  организаций, участвующих  в реализации основных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015  год | 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | Наименование, ед. изм. | 2015  год | 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель***: обеспечение финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий Лоухского муниципального района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1: **Осуществление финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям Лоухского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 2019-2020гг. | Всего:  в т.ч.:  МБ | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Количество получателей субсидии  ед. | | | | | | | 0  0 |
| ед. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего:  в т.ч.:  МБ | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |  | | | | | | | Администрация ЛМР |
| 2 | Задача 2: **Формирование условий для развития муниципального сектора экономики** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.1 | Проведение организационно-управленческих мероприятий по функционированию и развитию муниципального сектора | 2019-2020гг. | Всего:  в т.ч.:  МБ | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Количество проведенных мероприятий | | | | | | | Администрация ЛМР |
| ед. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 2 |  | **Всего:  в т.ч.:  МБ** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |  | | | | | | |  |
|  | **Всего по программе** |  | **Всего:  в т.ч.:  МБ** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |