Утвержден

постановлением администрации

Лоухского муниципального района

от 06.03.2024 г. № 43

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН (ПРОЕКТ)**

мероприятий по безопасному прохождению паводковых явлений на территории

Лоухского муниципального района в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Организация и должность исполнителя | Исполнитель Ф.И.О. | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| 1. | Подготовка проекта постановления Администрации Лоухского муниципального района «О проведении противопаводковых мероприятий на территории Лоухского района» | Председатель  КЧС и ОПБ района  Зам. председателя КЧС и ОПБ района | Серебрякова К.С.  Финский Е.А. | до 20.03.2024 г. |  |
| 2. | Подготовка и представление предварительного среднесрочного прогноза развития паводковой обстановки на территории Лоухского муниципального района в 2023 году, включая:  а) по предупреждению ЧС:   * наблюдение за уровнем воды в реках, озёрах, ледовой обстановкой;   - ремонт, усиление (укрепление) мостов, водопропускных труб, полотна автомобильных дорог и железнодорожных путей;   * защита мостов;   - проверка готовности объектов водоснабжения и канализации;  б) при возникновении (угрозе возникновения) ЧС:  - аварийно-восстановительные, аварийно- спасательные работы. | Председатель КЧС и ОПБ района  Зам.председателя КЧС и ОПБ района  Начальник Озерной гидрологической станция «Кестеньга»  Директор ГУП РК «Лоухское ДРСУ»,  Мастер участка ООО «Технострой»,  Начальник Апатитской инфраструктуры,  Главный инженер Кемской дистанции пути  Главный инженер Кандалакшской дистанции пути  Отд. Окт. ж.д. - филиала  ОАО «РЖД»  Директор МУП «Лоухские коммунальные сети»,  Директор МУП  «Чупинский водоканал»  Главы администраций городских, сельских поселений | Серебрякова К.С.  Финский Е.А.  Иванов В.Э  (по согласованию)  Мельников О.А.  (по согласованию)  Соловьев И.С.  (по согласованию)  Житов А.А.  (по согласованию)  Соколов А.В.  (по согласованию),  Звегинцев Н.А.  (по согласованию)  Баязитов М.К.  Король Н.В.  (по согласованию)  Засухин А.С.  Давыдов Ю.А.  Рексть В.В.  Новикова Т.В.  Квяткевич О.Н.  Задворьева Ю.А.  Сидорко В.Я.  (по согласованию) | На весь период паводковых явлений |  |
| 3. | Обследование и проверка состояния и готовности гидропостов КРГМС к функционированию в паводковый период | Начальник Озерной гидрологической станция «Кестеньга» | Иванов В.Э.  (по согласованию) | До 30.03.2024 г. |  |
| 4. | Подготовка и проведение заседания КЧС и ОПБ Лоухского муниципального района «О ходе выполнения противопаводковых мероприятий на территории Лоухского района и обеспечению безопасности людей в период паводка» в 2023 году.   1. Возможная обстановка в паводковый период на территории Лоухского муниципального района и мероприятия, проводимые в целях предотвращения, снижения степени риска возникновения ЧС. 2. Готовность сил и средств к решению задач по борьбе с паводками. 3. Корректировка по данным прогноза планов действий, связанных с паводками. 4. Обследование и организация защиты линий электроснабжения и связи, автомобильных дорог и железнодорожных путей, мостов, водопропускных труб, и принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности. | Председатель КЧС и ОПБ,  Зам. председателя КЧС и ОПБ  Начальник Озерной гидрологической станция «Кестеньга»    Директор ГУП РК «Лоухское ДРСУ»,  Мастер участка  ООО «Технострой»  Апатитская, Кемская, Кандалакшская дистанции пути Отд.Окт.ж.д. - филиала  ОАО «РЖД»  Начальник Лоухского РЭС ПО филиала «СЭС»  ПАО «Карелэнерго,  Начальник Лоухского участка АО «ПСК» | Серебрякова К.С.  Финский Е.А..  Иванов В.Э.  (по согласованию)  Мельников О.А.  (по согласованию)  Соловьев И.С.  (по согласованию)  Житов А.А.  (по согласованию)  Соколов А.В.  (по согласованию),  Звегинцев Н.А.  (по согласованию)  Марттинен А.В.  (по согласованию)  Иванов Р.А.  (по согласованию) | До 30.03.2024 г |  |
| 5. | Ежедневное уточнение информации по прохождению весеннего паводка (по состоянию на 09.00) | Главный диспетчер ЕДДС Лоухского района | Быков П.В. | Ежедневно с 20.04.2024 г. до завершения паводка |  |
| 6. | Организация взаимодействия с органами управления о развитии паводковой обстановки, проведение разъяснительной работы с населением при возникновении ЧС, связанных с паводками. | Председатель КЧС и ОПБ, Зам.председателя КЧС и ОПБ,  ст. инспектор инспекторского участка (пгт. Лоухи) «Центр ГИМС ГУ МЧС по РК»,  Главы администраций городских, сельских поселений | Серебрякова К.С.  Финский Е.А.  Векшин В.М  (по согласованию)  Засухин А.С.  Давыдов Ю.А.  Рексть В.В.  Новикова Т.В.  Квяткевич О.Н.  Задворьева Ю.А.  Сидорко В.Я.  (по согласованию) | с 20.04.2024 г до завершения паводка. |  |
| 7. | Организация контроля за режимом водоподготовки на водозаборных очистных сооружениях, качеством потребляемой питьевой воды. | Начальник ТО управления Роспотребнадзора по РК в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах,  Директор МУП «Лоухские коммунальные сети»,  Директор МУП  «Чупинский водоканал» | Горид Е.А.  (по согласованию)  Баязитов М.К.  Король Н.В.  (по согласованию) | с 25.03.2024 г. до завершения паводка |  |
| 8. | Обеспечение выполнения противопаводковых мероприятий согласно разработанных планов, обратив первоочередное внимание на качественное содержание дорог, инженерных сооружений, обеспечение целостности опор линий электропередач и связи | Директор ГУП РК «Лоухское ДРСУ»,  Мастер участка ООО «Технострой»,  Начальник Лоухского РЭС филиала «СЭС»  ПАО «Карелэнерго»,  Начальник Лоухского участка АО «ПСК»,  Специалист по обслуживанию станционного оборудования  Сервисный центр г. Кемь Лоухский участок ПАО «Ростелеком» | Мельников О.А.  (по согласованию)  Соловьев И.С.  (по согласованию)  Марттинен А.В.  (по согласованию)  Иванов Р.А.  (по согласованию)  Ли Е.А.  (по согласованию) | На весь период паводковых явлений |  |
| 9. | Проведение мероприятий:  - по очистке территории населённых пунктов от бытовых отходов, обратив первоочередное внимание на содержание территории в непосредственной близости от источников питьевого водоснабжения; | Главы администраций городских, сельских поселений,  Директор ООО  «Апрель»,  Директор МУП «Лоухские коммунальные сети»,  Директор МУП  «Чупинский водоканал» | Засухин А.С.  Давыдов Ю.А.  Рексть В.В.  Новикова Т.В.  Квяткевич О.Н.  Задворьева Ю.А.  Сидорко В.Я.  (по согласованию)  Трофимов А.Б.  (по согласованию)  Баязитов М.К.  Король Н.В.  (согласованию) | Сначала таяния снега до завершения паводка |  |
|  | - по обеспечению содержания муниципальных дорог, при необходимости введение ограничений на движение по муниципальным дорогам большегрузного автомобильного транспорта в период весенней распутицы; | Главы администраций городских, сельских поселений | Засухин А.С.  Давыдов Ю.А.  Рексть В.В.  Новикова Т.В.  Квяткевич О.Н.  Задворьева Ю.А.  Сидорко В.Я.  (по согласованию) | с 20.04.2024 г. до завершения паводка |  |
|  | - по организации качественной очистки и обеззараживанию питьевой воды, для чего создать необходимый запас дезинфицирующих средств и обеспечить производственный контроль за её качеством; | Директор  МУП «Лоухские коммунальные сети»,  Директор МУП  «Чупинский водоканал» | Баязитов М.К.  Король Н.В.  (по согласованию) | На весь период |  |
|  | - с целью недопущения стока загрязненных вод в источники водоснабжения обеспечить заблаговременную откачку септиков, очистку выгребных ям, очистку хозяйственно-фекальных вод; | Директор МУП « Лоухские коммунальные сети»,  Директор МУП  «Чупинский водоканал»,  Директор ООО «Теплоэнергия»,  Директор МУП «Чупинский комбинат благоустройства»,  Директор ООО «ЖКУ «Гарант»,  Директор ООО «Жилцентр»,  Генеральный директор  ООО «ПСК+» | Баязитов М.К.  Король Н.В.  (по согласованию)  Петров М.А.  (по согласованию)  Иванова Н.Н.  (по согласованию)  Сидоров Е.А.  (по согласованию)  Малов С.В.  (по согласованию)  Войтов А.А  (по согласованию) | Сначала таяния снега до завершения паводка |  |
|  | - по защите от подтопления объектов жизнеобеспечения (котельные, насосные), своевременной откачке воды в случае затопления подвалов жилых домов грунтовыми водами. | Начальник Лоухского участка теплоснабжения ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»,  Директор МУП «Лоухские коммунальные сети»,  Директор МУП «Чупинский водоканал»,  Директор ООО «ЖКУ «Гарант»,  Директор МУП «Чупинский комбинат благоустройства»,  Директор ООО  «Теплоэнергия»,  Директор ООО  «Жилцентр»,  Генеральный директор  ООО «ПСК+» | Пак Л.А.  (по согласованию)  Баязитов М.К.  Король Н.В.  (по согласованию)  Сидоров Е.А.  (по согласованию)  Иванова Н.Н.  (по согласованию)  Петров М.А.  (по согласованию)  Малов С.В.  (по согласованию)  Войтов А.А  (по согласованию) | Сначала таяния снега до завершения паводка |  |