Утвержден

постановлением администрации

Лоухского муниципального района

от 06.03.2024 г. № 43

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН (ПРОЕКТ)**

мероприятий по безопасному прохождению паводковых явлений на территории

Лоухского муниципального района в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Организация и должность исполнителя |  Исполнитель Ф.И.О.  | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| 1. | Подготовка проекта постановления Администрации Лоухского муниципального района «О проведении противопаводковых мероприятий на территории Лоухского района» | Председатель КЧС и ОПБ района Зам. председателя КЧС и ОПБ района | Серебрякова К.С.Финский Е.А. | до 20.03.2024 г. |  |
| 2. | Подготовка и представление предварительного среднесрочного прогноза развития паводковой обстановки на территории Лоухского муниципального района в 2023 году, включая:а) по предупреждению ЧС:* наблюдение за уровнем воды в реках, озёрах, ледовой обстановкой;

- ремонт, усиление (укрепление) мостов, водопропускных труб, полотна автомобильных дорог и железнодорожных путей;* защита мостов;

- проверка готовности объектов водоснабжения и канализации;б) при возникновении (угрозе возникновения) ЧС: - аварийно-восстановительные, аварийно- спасательные работы. | Председатель КЧС и ОПБ районаЗам.председателя КЧС и ОПБ районаНачальник Озерной гидрологической станция «Кестеньга»Директор ГУП РК «Лоухское ДРСУ», Мастер участка ООО «Технострой»,  Начальник Апатитской инфраструктуры,Главный инженер Кемской дистанции пути Главный инженер Кандалакшской дистанции путиОтд. Окт. ж.д. - филиала ОАО «РЖД»Директор МУП «Лоухские коммунальные сети»,Директор МУП«Чупинский водоканал»Главы администраций городских, сельских поселений | Серебрякова К.С.Финский Е.А.Иванов В.Э(по согласованию)Мельников О.А.(по согласованию)Соловьев И.С.(по согласованию)Житов А.А.(по согласованию)Соколов А.В.(по согласованию),Звегинцев Н.А.(по согласованию)Баязитов М.К.Король Н.В.(по согласованию)Засухин А.С.Давыдов Ю.А.Рексть В.В.Новикова Т.В.Квяткевич О.Н.Задворьева Ю.А.Сидорко В.Я.(по согласованию) | На весь период паводковых явлений |  |
| 3. | Обследование и проверка состояния и готовности гидропостов КРГМС к функционированию в паводковый период |  Начальник Озерной гидрологической станция «Кестеньга» | Иванов В.Э.(по согласованию) | До 30.03.2024 г. |  |
| 4. | Подготовка и проведение заседания КЧС и ОПБ Лоухского муниципального района «О ходе выполнения противопаводковых мероприятий на территории Лоухского района и обеспечению безопасности людей в период паводка» в 2023 году.1. Возможная обстановка в паводковый период на территории Лоухского муниципального района и мероприятия, проводимые в целях предотвращения, снижения степени риска возникновения ЧС.
2. Готовность сил и средств к решению задач по борьбе с паводками.
3. Корректировка по данным прогноза планов действий, связанных с паводками.
4. Обследование и организация защиты линий электроснабжения и связи, автомобильных дорог и железнодорожных путей, мостов, водопропускных труб, и принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности.
 | Председатель КЧС и ОПБ, Зам. председателя КЧС и ОПБНачальник Озерной гидрологической станция «Кестеньга» Директор ГУП РК «Лоухское ДРСУ»,Мастер участка ООО «Технострой»Апатитская, Кемская, Кандалакшская дистанции пути Отд.Окт.ж.д. - филиалаОАО «РЖД»Начальник Лоухского РЭС ПО филиала «СЭС»ПАО «Карелэнерго,Начальник Лоухского участка АО «ПСК» | Серебрякова К.С.Финский Е.А.. Иванов В.Э.(по согласованию)Мельников О.А.(по согласованию)Соловьев И.С.(по согласованию)Житов А.А.(по согласованию)Соколов А.В.(по согласованию),Звегинцев Н.А.(по согласованию)Марттинен А.В.(по согласованию)Иванов Р.А.(по согласованию) | До 30.03.2024 г |  |
| 5. | Ежедневное уточнение информации по прохождению весеннего паводка (по состоянию на 09.00) | Главный диспетчер ЕДДС Лоухского района | Быков П.В. | Ежедневно с 20.04.2024 г. до завершения паводка |  |
| 6. | Организация взаимодействия с органами управления о развитии паводковой обстановки, проведение разъяснительной работы с населением при возникновении ЧС, связанных с паводками. | Председатель КЧС и ОПБ, Зам.председателя КЧС и ОПБ, ст. инспектор инспекторского участка (пгт. Лоухи) «Центр ГИМС ГУ МЧС по РК», Главы администраций городских, сельских поселений | Серебрякова К.С.Финский Е.А.Векшин В.М(по согласованию)Засухин А.С.Давыдов Ю.А.Рексть В.В.Новикова Т.В.Квяткевич О.Н.Задворьева Ю.А.Сидорко В.Я. (по согласованию) | с 20.04.2024 г до завершения паводка. |  |
| 7. | Организация контроля за режимом водоподготовки на водозаборных очистных сооружениях, качеством потребляемой питьевой воды. |  Начальник ТО управления Роспотребнадзора по РК в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах,Директор МУП «Лоухские коммунальные сети», Директор МУП «Чупинский водоканал» | Горид Е.А.(по согласованию)Баязитов М.К.Король Н.В.(по согласованию) | с 25.03.2024 г. до завершения паводка |  |
| 8. | Обеспечение выполнения противопаводковых мероприятий согласно разработанных планов, обратив первоочередное внимание на качественное содержание дорог, инженерных сооружений, обеспечение целостности опор линий электропередач и связи |  Директор ГУП РК «Лоухское ДРСУ», Мастер участка ООО «Технострой»,Начальник Лоухского РЭС филиала «СЭС»ПАО «Карелэнерго», Начальник Лоухского участка АО «ПСК»,Специалист по обслуживанию станционного оборудованияСервисный центр г. Кемь Лоухский участок ПАО «Ростелеком» | Мельников О.А.(по согласованию)Соловьев И.С. (по согласованию)Марттинен А.В.(по согласованию)Иванов Р.А.(по согласованию)Ли Е.А.(по согласованию) | На весь период паводковых явлений |  |
| 9. | Проведение мероприятий:- по очистке территории населённых пунктов от бытовых отходов, обратив первоочередное внимание на содержание территории в непосредственной близости от источников питьевого водоснабжения; | Главы администраций городских, сельских поселений, Директор ООО «Апрель», Директор МУП «Лоухские коммунальные сети»,Директор МУП «Чупинский водоканал» | Засухин А.С.Давыдов Ю.А.Рексть В.В.Новикова Т.В.Квяткевич О.Н.Задворьева Ю.А.Сидорко В.Я.(по согласованию)Трофимов А.Б.(по согласованию)Баязитов М.К.Король Н.В.(согласованию) | Сначала таяния снега до завершения паводка |  |
|  | - по обеспечению содержания муниципальных дорог, при необходимости введение ограничений на движение по муниципальным дорогам большегрузного автомобильного транспорта в период весенней распутицы; | Главы администраций городских, сельских поселений | Засухин А.С.Давыдов Ю.А.Рексть В.В.Новикова Т.В.Квяткевич О.Н.Задворьева Ю.А.Сидорко В.Я.(по согласованию) | с 20.04.2024 г. до завершения паводка |  |
|  | - по организации качественной очистки и обеззараживанию питьевой воды, для чего создать необходимый запас дезинфицирующих средств и обеспечить производственный контроль за её качеством; | Директор МУП «Лоухские коммунальные сети»,Директор МУП «Чупинский водоканал» | Баязитов М.К.Король Н.В.(по согласованию) | На весь период |  |
|  | - с целью недопущения стока загрязненных вод в источники водоснабжения обеспечить заблаговременную откачку септиков, очистку выгребных ям, очистку хозяйственно-фекальных вод; | Директор МУП « Лоухские коммунальные сети»,Директор МУП «Чупинский водоканал», Директор ООО «Теплоэнергия»,Директор МУП «Чупинский комбинат благоустройства», Директор ООО «ЖКУ «Гарант»,Директор ООО «Жилцентр», Генеральный директорООО «ПСК+» | Баязитов М.К.Король Н.В.(по согласованию)Петров М.А.(по согласованию)Иванова Н.Н.(по согласованию)Сидоров Е.А.(по согласованию)Малов С.В.(по согласованию)Войтов А.А(по согласованию) | Сначала таяния снега до завершения паводка |  |
|  | - по защите от подтопления объектов жизнеобеспечения (котельные, насосные), своевременной откачке воды в случае затопления подвалов жилых домов грунтовыми водами. | Начальник Лоухского участка теплоснабжения ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», Директор МУП «Лоухские коммунальные сети»,Директор МУП «Чупинский водоканал»,Директор ООО «ЖКУ «Гарант»,Директор МУП «Чупинский комбинат благоустройства»,Директор ООО«Теплоэнергия»,Директор ООО«Жилцентр»,Генеральный директорООО «ПСК+» | Пак Л.А.(по согласованию)Баязитов М.К.Король Н.В.(по согласованию)Сидоров Е.А.(по согласованию)Иванова Н.Н.(по согласованию)Петров М.А.(по согласованию)Малов С.В.(по согласованию)Войтов А.А(по согласованию) | Сначала таяния снега до завершения паводка |  |